随州市工程建设项目审批事项改革意见清单

| 序号 | 事项名称 | 事项 类型 | 办理 部门 | 设立依据 | 适用范围 | 办理 阶段 | 改革意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业投资项目备案 | 其他事项 | 发改部门 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）第三条。 | 湖北省颁布的《政府核准的投资项目目录》（现行本）之外的社会投资项目 | 第一阶段 | 保留。进行简化优化，与建设项目用地许可并联办理。包含内资项目备案、外商投资项目备案、光伏发电项目备案等3个子项。 实行全程网上办理，即来即办。 |
| 2 | 企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产投资项目核准 | 行政许可 | 发改部门 | 《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第674号）第三条。 | 湖北省颁布的《政府核准的投资项目目录》（现行本）中的企业投资项目 | 第一阶段 | 保留。进行简化优化，与建设项目用地许可并联办理。 |
| 3 | 政府投资项目建议书审批 | 其他事项 | 发改部门 | 《政府投资条例》（国务院令第712号）第九条。 | 政府投资工程建设项目 | 第一阶段 | 保留。与建设项目用地许可并联办理。 相关规划中已经明确的项目可不单独办理。阶段内并行推进。 |
| 4 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 其他事项 | 发改部门 | 《政府投资条例》（国务院令第713号）第九条。 | 政府投资工程建设项目 | 第一阶段 | 保留。改为并联审批，并进行简化优化。 1.与建设项目选址意见书核发、建设项目用地预审（自然资源部和省自然资源厅规定可不进行用地预审的除外）、建设项目用地规划许可证事项并联办理。 2.与节能评估和审查合并办理。 |
| 5 | 固定资产投资项目节能评估和审查 | 行政许可 | 发改部门 | 1.《中华人民共和国节约能源法》第十五条；2.《固定资产投资项目节能审查办法》（2016年国家发改委令第44号）第三条。 | 除年综合能源消费量不满1000吨标准煤,且年电力消费量不满500万千瓦时的固定资产投资项目,涉及国家秘密的固定资产投资项目,以及《不单独进行节能审查的行业目录》外的固定资产投资项目 | 第一、二、三阶段 | 保留。调整办理时序，项目开工前办理。 其中：政府投资项目的节能审查可与可行性研究报告审批合并办理。 |
| 6 | 政府投资项目初步设计审批 | 其他事项 | 发改部门 | 《政府投资条例》（国务院令第713号）第九条。 | 政府投资工程建设项目 | 第一、二、三阶段 | 保留。调整办理时序，阶段内并行推进。 |
| 7 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查 | 行政许可 | 公安部门 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条。 | 工程施工影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的项目 | 第三、四阶段 | 保留。阶段内并行推进，根据施工需要自行办理。 |
| 8 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 其他事项 | 国安部门 | 1、《中华人民共和国国家安全法》第五十九条；2、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号）附件第66项。 | 国家安全局划定的重要涉密单位周边安全控制区域内的建设项目 | 第一、二阶段 | 保留。调整办理时序，在项目策划生成阶段征求国家安全局意见，在工程设计方案审查时通过工程建设项目审批管理系统提供主动联合技术指导服务，阶段内并行推进。 |
| 9 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批 | 行政许可 | 宗教部门 | 《宗教事务条例》（国务院令第686号）第三十三条。 | 宗教活动场所内改建或新建项目 | 第一、二阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 10 | 雷电防护装置设计审核 | 行政许可 | 气象部门 | 1.《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2017年10月7日修订）第二十三条；2.《关于优化建设工程防雷许可的决定》(国发〔2016〕39号)。 | 特定项目办理：1、油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；2、雷电易发区内的矿区、旅游景点；3、投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；4、雷电风险高且没有防雷标准规范，需要进行特殊论证的大型项目。 | 第三阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 11 | 雷电防护装置竣工验收 | 行政许可 | 气象部门 | 1.《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2017年10月7日修订）第二十三条；2.《关于优化建设工程防雷许可的决定》(国发〔2016〕40号)。 | 特定项目办理：1、油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所；2、雷电易发区内的矿区、旅游景点；3、投入使用的建（构）筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所；4、雷电风险高且没有防雷标准规范，需要进行特殊论证的大型项目。 | 第四阶段 | 保留。并联办理。特定项目，纳入联合验收。 |
| 12 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 行政许可 | 城管部门 | 《城市绿化条例》（1991年国务院令第100号公布，国务院令第676号修改）第十九条、第二十条、第二十四条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、社会投资工业项目 | 第三阶段 | 保留。阶段内并行推进 |
| 13 | 市政设施建设类审批 | 行政许可 | 城管部门 | 1.《中华人民共和国道路交通安全法》第三十二条；2.《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修正）第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十三条。 | 工程建设涉及“占用、挖掘城市道路审批”“依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批”“城市桥梁上架设各类市政管线审批”的项目 | 第三阶段 | 保留。进行简化优化。 1.优化审批，实行“信息共享、联合勘验、压缩环节、快速审批”。 2.阶段内并行推进。 |
| 14 | 建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 城管部门 | 1.《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》（2006年5月26日通过）第二十三条；2.《城市建筑垃圾管理规定》（2005年建设部令139号)第七条；3.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》第101项。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、社会投资工业项目 | 第三阶段 | 保留。转变办理方式。 在施工许可阶段主动介入，阶段内并行推进。 |
| 15 | 项目配套绿化工程竣工核实 | 其他事项 | 城管部门 | 《城市绿化条例》（1992年5月国务院令第100号公布，2017年3月国务院令第676号修改）第十四条。 | 政府投资房屋建筑类、社会投资房屋建筑类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。转变办理方式。根据联合测绘结果，在规划条件核实时一并核实。 |
| 16 | 更新砍伐公路用地上的树木的许可 | 行政许可 | 交通部门 | 1.《公路法》第四十二条；2.《公路安全保护条例》第二十六条。 | 政府投资市政公用类、社会投资市政公用类、交通工程类 | 第三阶段 | 保留。调整办理时序，相应阶段办理，并进行简化优化。 |
| 17 | 在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批 | 行政许可 | 交通部门 | 1.《公路法》第五十五条；2.《公路安全保护条例》第二十七条。 | 政府投资市政公用类、社会投资市政公用类、交通工程类 | 第三阶段 | 保留。调整办理时序，相应阶段办理，并进行简化优化。 |
| 18 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 行政许可 | 民防部门 | 1.《人民防空工程建设管理规定》(国人防办〔2003〕字18号)第四十七条；2.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）保留事项第34项。 | 政府投资房屋建筑类、社会投资房屋建筑类 | 第三阶段 | 保留。改为并联审批，并进行简化优化。 1.将人防设计技术审查并入施工图设计文件“多图联审”。 2.审批时间缩减至3个工作日。 3.与消防设计审查、建筑工程施工许可证核发事项并联办理。 |
| 19 | 人民防空工程竣工验收备案 | 其他事项 | 民防部门 | 《人民防空工程建设管理规定》(国人防办字〔2003〕18号)第三十八条。 | 应建防空地下室的民用建筑项目 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.建设工程档案认可、配套绿化工程竣工核实、建设工程质量竣工验收监督、建设工程竣工规划条件核实意见书、应建防空地下室项目竣工验收备案、建设工程消防验收（竣工验收消防备案）、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案并联办理，实行联合验收。 2.竣工验收阶段涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘合并为综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.建设各专项验收、备案应在第12个工作日前完成，房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案2个工作日内完成。 4.取消环保验收作为竣工验收备案的前置条件。 |
| 20 | 建设项目环境影响评价审批 | 行政许可 | 生态环境部门 | 1.《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条、 第二十三条；2.《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号发布，国务院令第682号修改)第九条、第十条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第一、二、三阶段并行办理 | 保留。 1.调整办理时序，提前介入开展环境影响评价，审批调整至开工建设前完成； 2.落实区域性统一评价及负面清单，试行告知承诺制及工业建设项目分段审批制，推行登记表自行承诺备案制； 3.根据区域统一评价内容及结论，对包含的具体工程建设项目环境影响评价，共享区域评价环境现状、区域污染源调查、地下水评价、土壤评价内容，简化相应评价内容； 4.取消前置要求，对环评与水土保持方案等并行办理。 |
| 21 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 行政许可 | 生态环境部门 | 1.《中华人民共和国水法》第三十四条；2.《中华人民共和国水污染防治法》第十九条；3.《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第3号公布，国务院令第698号修改）第三十四条。 | 政府投资市政公用类、社会投资市政公用类（白云湖段除外） | 第一、二、三阶段 | 保留。调整办理时序，阶段内并行推进。 |
| 22 | 建设工程文物保护和考古许可 | 行政许可 | 文化部门 | 1.《中华人民共和国文物保护法（1982年11月19日第五届全国人大常委会令第11号，2017年11月4日予以修改）》第十七条、第二十条、第二十二条、第三十条；2.《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》国发〔2016〕29号第二条第二项。 | 1.在文物保护单位保护范围内建设其他工程,或者涉及爆破、钻探、挖掘等作业的建设项目(原文物保护单位保护范围内其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业审批)；2.文物保护单位建设控制地带内的建设项目(原文物保护单位建设控制地带内建设工程设计方案审批)；3.大型基本建设工程(原进行大型基本建设工程前在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探的许可)；4.经考古调查、勘探，在工程建设范围内有地下文物遗存的(原配合建设工程进行考古发掘的许可)。 | 第一阶段 | 保留。在项目生成阶段征求意见，项目准后进行文物保护评价，立项用地规划许可阶段办理。 |
| 23 | 危险化学品建设项目安全条件审查 | 行政许可 | 应急管理部门 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第十二条。 | 危险化学品建设项目 | 第二阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 24 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查 | 行政许可 | 应急管理部门 | 《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日通过修正）第三十条第二款。 | 危险化学品建设项目 | 第二阶段 | 保留。阶段内并行推进 |
| 25 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 行政许可 | 住建部门 | 1.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年6月29日国务院令第412号，2009年1月29日予以修改）附件第108项；2. 《超限高层建筑工程抗震设防管理规定》（中华人民共和国建设部令第111号）第六条。 | 超限高层建筑工程 | 第二阶段 | 保留。阶段内并行推进。建设单位在初步设计阶段向省住建厅提出专项报告。 |
| 26 | 城镇污水排入排水管网许可 | 行政许可 | 住建部门 | 1.《城镇排水与污水处理条例》（2014国务院令第641号）第二十一条；2.《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（2004年国务院令第412号）第103项；3.《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（2015年建设部令第21号）第四条。 | 排水需求项目 | 第二、三、四阶段 | 保留。调整办理时序。 1.在联合技术指导服务中明确用电（含施工用电）、用气、用水、排水、通信等市政公用设施需求，提前指导项目设计连接方案。在施工图设计阶段申报项目用电、用水、排水、用气、通信等公共设施报装，使市政公共设施方案设计与建筑项目设计有效衔接，减少后期设计反复。 2.提前至开工前办理。 3.项目完工后直接接入。 |
| 27 | 施工图设计文件审查（联合图审、含消防、人防、技防等） | 其他事项 | 住建部门 | 《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）第二条第八项。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第二、三阶段 | 保留。实行联合图审，提高审查服务效率，压缩审查时限，大型工程15个工作日内完成，中小型工程10个工作日内完成，逐步推进政府购买服务。 |
| 28 | 建设工程质量监督手续办理 | 其他事项 | 住建部门 | 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号发布、国务院令第714号修改）第十三条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三阶段 | 保留。合并办理。与建筑工程施工许可证核发事项合并办理，不再作为依申请事项，建设主管部门核发施工许可时同步安排质量安全监督部门进行质量监督工作。 |
| 29 | 建设工程消防设计审查（备案） | 行政许可 | 住建部门 | 《中华人民共和国消防法》第十条、第十一条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三阶段 | 保留。改为并联审批，并进行简化优化。 1.将消防设计技术审查并入施工图设计文件“多图联审”，实行技术审查与行政许可相分离。 2.审批时间缩减至3个工作日。 3.与应建防空地下室的民用建筑项目报建审批、建筑工程施工许可证核发事项并联办理。 |
| 30 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 行政许可 | 住建部门 | 1.《城市供水条例》(国务院令第158号公布,国务院令第698号修改)第三十条；2.《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第641号)第四十三条。 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施的项目 | 第三阶段 | 保留。在施工过程中根据需要提前申请，自行办理。 |
| 31 | 建筑工程施工许可证核发 | 行政许可 | 住建部门 | 《中华人民共和国建筑法》第七条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.与质量安全监督申报合并办理。 2.取消建设单位支付保函、承包商履约保函、预存农民工工资保证金作为施工许可办理前置条件，由建设主管部门通过事中事后监管予以落实。 3.与建设工程消防设计审查（建设工程消防设计审查备案）、应建防空地下室的民用建筑项目报建审批事项并联办理。 |
| 32 | 建设工程竣工质量验收监督 | 其他事项 | 住建部门 | 1.《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住建部令第2号）第八条；2.《关于进一步做好工程竣工验收及备案管理工作的通知》(鄂建函〔2018〕524号)。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.建设工程档案认可、配套绿化工程竣工核实、建设工程质量竣工验收监督、建设工程竣工规划条件核实意见书、应建防空地下室项目竣工验收备案、建设工程消防验收（竣工验收消防备案）、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案并联办理，实行联合验收。 2.竣工验收阶段涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘合并为综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.建设各专项验收、备案应在第12个工作日前完成，房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案2个工作日内完成。 4.取消环保验收作为竣工验收备案的前置条件。 |
| 33 | 建设工程竣工验收备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《建设工程质量管理条例》第四十九条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.建设工程档案认可、配套绿化工程竣工核实、建设工程质量竣工验收监督、建设工程竣工规划条件核实意见书、应建防空地下室项目竣工验收备案、建设工程消防验收（竣工验收消防备案）、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案并联办理，实行联合验收。 2.竣工验收阶段涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘合并为综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.建设各专项验收、备案应在第12个工作日前完成，房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案2个工作日内完成。 4.取消环保验收作为竣工验收备案的前置条件。 |
| 34 | 建设工程竣工档案验收 | 其他事项 | 住建部门 | 1.《城市建设档案管理规定》(建设部令第61号发布,住房和城乡建设部令第47号修改)第八条；2.《城市地下管线工程档案管理办法》(建设部令第136号发布,住房和城乡建设部令第47号修改)第九条、第十条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.建设工程档案认可、配套绿化工程竣工核实、建设工程质量竣工验收监督、建设工程竣工规划条件核实意见书、应建防空地下室项目竣工验收备案、建设工程消防验收（竣工验收消防备案）、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案并联办理，实行联合验收。 2.竣工验收阶段涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘合并为综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.建设各专项验收、备案应在第12个工作日前完成，房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案2个工作日内完成。 4.取消环保验收作为竣工验收备案的前置条件。 |
| 35 | 建设工程消防竣工验收或备案 | 行政许可 | 住建部门 | 《中华人民共和国消防法》第十三条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 1.建设工程档案认可、配套绿化工程竣工核实、建设工程质量竣工验收监督、建设工程竣工规划条件核实意见书、应建防空地下室项目竣工验收备案、建设工程消防验收（竣工验收消防备案）、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案并联办理，实行联合验收。 2.竣工验收阶段涉及的测量项目及产权登记手续涉及的房产测绘、地籍测绘合并为综合性联合测量项目，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”。 3.建设各专项验收、备案应在第12个工作日前完成，房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案2个工作日内完成。 4.取消环保验收作为竣工验收备案的前置条件。 |
| 36 | 城镇排水与污水处理设施建设工程竣工验收后备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《城镇排水与污水处理条例》（2013年国务院令第641号）第十五条。 | 政府投资市政公用类、社会投资市政公用类 | 第四阶段 | 保留。合并办理。并入市政基础设施工程，实行联合验收备案。 |
| 37 | 燃气设施建设工程竣工验收备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号）第十一条。 | 政府投资市政公用类、社会投资市政公用类 | 第四阶段 | 保留。合并办理。并入市政基础设施工程，实行联合验收备案。 |
| 38 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 行政许可 | 自然资源部门 | 《中华人民共和国矿产资源法》第三十三条。 | 建设各种大型建筑物或建筑群压覆重要矿产资源的项目 | 第一阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 39 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》第三十六条；2.《中华人民共和国土地管理法》 第五十二条；3.《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2011年国务院令第588号令修订） 第二十二条、第二十三条；4.《关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类 | 第一阶段 | 合并。改为并联审批。 将建设项目选址意见书、建设项目用地预审意见合并为建设项目用地预审与选址意见书，与政府性投资项目可研审批、建设用地规划许可证事项并联办理。 |
| 40 | 建设用地（含临时用地）规划许可证核发 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 《中华人民共和国城乡规划法》第三十七条、第三十八条、第四十四条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第一阶段 | 保留。改为并联审批，并进行简化优化。 1.与建设项目选址意见书核发、建设项目用地预审（自然资源部和省自然资源厅规定可不进行用地预审的除外）、项目审批核准备案事项并联办理。 2.取消征拆公告或土地征收完成情况证明作为申报用地规划许可办理的前置条件。 |
| 41 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 1.《中华人民共和国森林法》第十八条；2.《中华人民共和国森林法实施条例》(国务院令第278号公布，国务院令第698号修改)第十六条、第十七条、第十八条；3.《森林和野生动物类型自然保护区管理办法》(1985年6月21日国务院批准,1985年7月6日林业部发布)第十一条。 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施 | 第一阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 42 | 风景名胜区内建设活动审批 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 《风景名胜区条例》（2006年9月6日国务院令第474号）第二十八条、第二十九条。 | 风景名胜区内的建设活动 | 第一、二阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 43 | 国有建设用地使用权审批（三个子项） | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月28日修正）第五十三条 、第五十四条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第一、二、三阶段 | 保留。调整办理时序。 1.不再作为工程规划许可证核发的前置条件，调整至施工许可前完成。 2.阶段内并行推进。 |
| 44 | 建设工程设计方案审查（修建性详细规划、建设项目总平面图的审核） | 其他事项 | 自然资源和规划部门 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日，第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，2015年4月24日修改）第四十条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第二阶段 | 保留，合并办理。 与建设工程类规划许可证核发合并办理，其他相关部门不再对设计方案进行单独审查，改为结合工程建设项目审批管理系统主动提供技术指导服务。 |
| 45 | 建设工程规划类许可证核发 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》第三十一条、第四十条、第四十四条；2.《历史文化名城名镇名村保护条例》(国务院令第524号发布，国务院令第687号修改)第二十八条、第三十四条、第三十五条 。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第二阶段 | 保留。与建设工程设计方案审查合并办理，并进行简化优化，分类实行审批制及告知承诺制。 1.由人防、城管、住建、供电等部门主动服务，结合工程建设项目审批管理系统，针对特定项目主动提供联合技术指导服务。 2.取消日照分析、建设工程规划论证单独申报环节，作为建筑方案审查的内部环节。 3.大幅度缩减报市政府、市规委会审议的范围项目的设计方案类型（一般工业项目等）。 4.公布工程规划许可豁免清单。 5.对于豁免清单外的项目，梳理公布工程规划许可（建筑工程）实行审批制及告知承诺制的项目分类清单。 6.将用地预审意见（自然资源部和省自然资源厅规定可不进行用地预审的除外）或可以证明项目用地属建设用地的相关证明材料，作为办理工程规划许可证明须提交的使用土地的有关证明文件。 |
| 46 | 乡村建设规划许可证核发 | 行政许可 | 自然资源和规划部门 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日主席令第七十四号，2015年4月24日予以修改）第四十一条。 | 乡、规划村庄内进行乡镇企业、乡村公共设施、和公益事业建设，以及依法应当办理乡村规划许可证的农村村民住宅建设项目 | 第二阶段 | 保留。阶段内并行推进 |
| 47 | 规划条件核实 | 行政确认 | 自然资源和规划部门 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2015年4月24日) 第四十五条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，并进行简化优化。 |
| 48 | 建设用地检查核验 | 行政确认 | 自然资源和规划部门 | 《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号）。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四阶段 | 保留。改为并联审批及合并办理，与建设工程规划条件核实合并办理，实行联合测绘、联合验收。 |
| 49 | 洪水影响评价审批 | 行政许可 | 水利部门 | 1.《中华人民共和国防洪法》第三十三条；2.《中华人民共和国水法》第十九条、第三十八条；3.《中华人民共和国水文条例》(国务院令第496号公布,国务院令第676号修改)第三十三条；《中华人民共和国河道管理条例》(国务院令第3号发布，国务院令第698号修改)第十一条；《国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知》（国发〔2016〕29号）二（二）第二款。 | 在江河湖泊上新建、扩建以及改建并调整原有功能的水工程(原水工程建设规划同意书审核)；建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施(原河道管理范围内建设项目工程建设方案审批)；在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目(原非防洪建设项目洪水影响评价报告审批)；在国家基本水文测站上下游建设影响水文监测的工程（原国家基本水文测站上下游建设影响水文监测工程的审批）。 | 第一、二阶段 | 保留。相应阶段内完成洪水影响评价，阶段内并行推进。 |
| 50 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 行政许可 | 水利部门 | 1.《中华人民共和国水土保持法》第二十五、二十六条；2.《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号发布，国务院令第588号修改）第十四条。 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目。 | 第一、二、三阶段 | 保留。相应阶段内完成水土保持方案编制，阶段内并行推进。 |
| 51 | 取水许可 | 行政许可 | 水利部门 | 1.《中华人民共和国水法》第四十八条；2.《取水许可和水资源费征收管理条例》第二条。 | 需要直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的工程建设项目。 | 第一、二、三阶段 | 保留。根据工程建设需要自行办理。 |
| 52 | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可 | 水利部门 | 《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院令第412号公布，国务院令第671号修正）第170项。 | 工程建设项目占用农业灌溉水源、灌排工程设施,或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的。 | 第一、二阶段 | 保留。阶段内并行推进。 |
| 53 | 供水报装 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《城镇供水服务》(GB/T32063)。 | 供水需求项目 | 第二、三、四阶段 | 保留。调整办理时序。 1.在联合技术指导服务中明确用电（含施工用电）、用气、用水、排水、通信等市政公用设施需求，提前指导项目设计连接方案。在施工图设计阶段申报项目用电、用水、排水、用气、通信等公共设施报装，使市政公共设施方案设计与建筑项目设计有效衔接，减少后期设计反复。 2.提前至开工前办理。 3.项目完工后直接接入。 |
| 54 | 燃气报装 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《燃气服务导则》(GB/T28885)。 | 燃气需求项目 | 第二、三、四阶段 |  |
| 55 | 通信报装 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《中华人民共和国电信条例》(国务院令第291号公布,国务院令第666号修改)第三十一条。 | 通信需求项目 | 第二、三、四阶段 |  |
| 56 | 供电报装 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《电力供应与使用条例》(国务院令第196号发布、国务院令第709号修改)第二十三条。 | 供电需求项目 | 第二、三、四阶段 |  |
| 57 | 广播电视报装 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《有线电视网络工程施工与验收标准》(GB/T51265-2018)。 | 广播电视需求项目 | 第二、三、四阶段 |  |
| 58 | 地质灾害危险性评估 | 强制性评估和中介事项 | 中介机构 | 《地质灾害防治条例》(国务院令第394号公布)第二十一条。 | 在地质灾害易发区内进行工程建设的项目 | 第一阶段 | 保留。调整办理时序。 1.在策划生成阶段提前介入，提出初审意见，项目批复后办理。 2.阶段内并行推进。 |
| 59 | 建设项目安全评价 | 强制性评估和中介事项 | 中介机构 | 1.《中华人民共和国安全生产法》第二十九条；2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第36号发布,2015年国家安全监督管理总局令第77号修改)第七条 。 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目。 | 第一、二 阶段 | 保留。调整办理时序。 1.在策划生成阶段提前介入，提出初审意见，项目批复后办理。 2.阶段内并行推进。 |
| 60 | 雷电防护装置检测 | 强制性评估和中介事项 | 中介机构 | 《防雷装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第21号）第十六条。 | 《建筑物防雷设计规范》规定的第一、二、三类防雷建筑物；油库气库、加油加气站、液化天然气、油（气）管道站场、阀室等爆炸和火灾危险环境及设施；邮电通信、交通运输、广播电视、医疗卫生、金融证券、文化教育、不可移动文物、体育、旅游、游乐场所等社会公共服务场所和设施以及各类电子信息系统；按照有关规定应当安装防雷装置的其他场所和设施。 | 第四阶段 | 保留。阶段内自行办理，联合验收前完成 |
| 61 | 建设工程消防设施及系统检测 | 强制性评估和中介事项 | 中介机构 | 《建设工程消防监督管理规定》(公安部令106号发布,公安部令第119号修改)第二十一条。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、社会投资工业项目 | 第四阶段 | 保留。阶段内自行办理，联合验收前完成 |

随州市工程建设项目审批制度改革取消事项清单

| 序号 | 事项名称 | 事项 类型 | 办理 部门 | 设立依据 | 适用范围 | 办理 阶段 | 改革意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市绿化建设用地面积核准 | 行政许可 | 城管部门 | 1.《湖北省城市绿化实施办法》（1995年湖北省政府令第75号）第十二条；2.《湖北省人民政府关于取消和调整部分行政审批项目的通知》（鄂政发〔2009〕16号）调整第81项。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第二 阶段 | 取消。转变办理方式。 在策划生成阶段和建设用地许可审批前征求城管部门意见。 《湖北省城市绿化实施办法》规定绿化部门参与绿化用地面积审核，不应单独作为审批事项。 |
| 2 | 城市绿化工程设计方案审批 | 行政确认 | 城管部门 | 1.《城市绿化条例》（国务院令第100号）第十一条；2. 《湖北省城市绿化实施办法》（湖北省人民政府令第75号）第十四条。 | 政府投资房屋建筑类、社会投资房屋建筑类、工业建设项目类 | 第二 阶段 | 取消。转变办理方式。 1.在策划生成阶段提出指导意见，工程建设项目的附属绿化工程设计方案在规划设计方案审批前征求绿化主管部门意见。 2.城市绿化工程设计方案审批不纳入改革范围。 |
| 3 | 招标人自行办理施工招标事宜备案 | 公共服务 | 公共资源管理部门 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（住建部令第43号）第十一条。 | 社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类 | 第一 阶段 | 取消。实行电子招标，全程网上备案，即来即办，无需纸质资料，阶段内并行推进。 |
| 4 | 建设工程抗震设防要求的确定 | 行政许可 | 民防部门 | 《防震减灾法》第三十五条。 | 重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程 | 第一、 二阶段 | 取消。省级主管部门已经确定随州为6级抗震设防要求，设计、图审单位按照强制性条文设计、审查。 |
| 5 | 建设项目竣工环境保护设施验收审批 | 行政许可 | 生态环境部门 | 原《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体污染防治法》。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第四 阶段 | 取消。由企业按规范开展自主竣工验收并备案 |
| 6 | 项目报建 | 其他事项 | 住建部门 | 湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台设置项目报建环节，通过系统录入项目基本信息，不需要审核，在办理其他任意环节事项时自动生成项目信息数据。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第一 阶段 | 取消。建设单位在工程建设项目审批管理系统录入项目基本信息，发起办理事项征求意见，并根据审批部门意见申请办理审批事项。 |
| 7 | 建设工程勘察直接发包备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《省住建厅关于推进非国有资金投资房屋建筑和市政工程项目监督方式改革的通知》。 | 社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三 阶段 | 取消。不单独办理，建设单位自主决定是否招标，自行选择符合资质条件的勘察、设计、施工、监理企业，申请施工许可时提交直接发包承诺书 |
| 8 | 建设工程设计直接发包备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《省住建厅关于推进非国有资金投资房屋建筑和市政工程项目监督方式改革的通知》。 | 社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三 阶段 | 取消。不单独办理，建设单位自主决定是否招标，自行选择符合资质条件的勘察、设计、施工、监理企业，申请施工许可时提交直接发包承诺书 |
| 9 | 施工直接发包备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《省住建厅关于推进非国有资金投资房屋建筑和市政工程项目监督方式改革的通知》。 | 社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三 阶段 | 取消。不单独办理，建设单位自主决定是否招标，自行选择符合资质条件的勘察、设计、施工、监理企业，申请施工许可时提交直接发包承诺书。 |
| 10 | 监理直接发包备案 | 其他事项 | 住建部门 | 《省住建厅关于推进非国有资金投资房屋建筑和市政工程项目监督方式改革的通知》。 | 社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三 阶段 | 取消。不单独办理，建设单位自主决定是否招标，自行选择符合资质条件的勘察、设计、施工、监理企业，申请施工许可时提交直接发包承诺书。 |
| 11 | 建设工程安全监督手续办理 | 其他事项 | 住建部门 | 住房和城乡建设部关于修改有关文件的通知（建法规〔2019〕3号）。 | 政府投资房屋建筑类、政府投资市政公用类、社会投资房屋建筑类、社会投资市政公用类、工业建设项目类 | 第三 阶段 | 取消。不需要办理安全监督手续，办理施工许可后直接监督。 |
| 12 | 临时供水 | 市政公用服务 | 市政公用服务单位 | 《城镇供水服务》(GB/T32064)。 | 供水需求项目 | 第二、三、四阶段 | 取消。与正式用水合并办理。 |

随州市政府投资房屋建筑工程建设项目审批流程图

（审批时限100个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。

5．本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市政府投资城市基础设施工程建设项目审批流程图

（审批时限100个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。

5、本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市社会投资房屋建筑工程建设项目审批流程图
（审批时限55个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。

5．社会投资类工程建设项目涉及划拨用地或招投标的审批事项，可参照政府投资类工程建设项目的流程图执行。

6．本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市社会投资城市基础设施工程建设项目审批流程图
（审批时限55个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4．交通、水利、能源等领域的流程图由行业主管部门自行制定。

5．社会投资类工程建设项目涉及划拨用地或招投标的审批事项，可参照政府投资类工程建设项目的流程图执行。

6．本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市工业建设项目审批流程图
（审批时限：从立项到取得施工许可为50个工作日内）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．各地可根据工程建设项目类型、投资类别、规模大小，制定不同类型的审批流程图。

4．社会投资类工程建设项目涉及划拨用地或招投标的审批事项，可参照政府投资类工程建设项目的流程图执行。

5、本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市小型社会投资工程建设项目审批流程图

（审批时限47个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

3．社会投资类工程建设项目涉及划拨用地或招投标的审批事项，可参照政府投资类工程建设项目的流程图执行。

4．本流程图只针对不涉及危险化学品等需要特殊审批的建筑面积不大于10000平方米，功能单一，技术要求简单的厂房、仓储、研发楼等生产办公设施项目。

5．本流程图将根据改革进程动态调整。

随州市带方案出让土地的工程建设项目审批流程图

（审批时限40个工作日）

注：1．地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、建设工程消防设施及系统检测、建设项目环境影响评价、雷电防护装置检测、重大项目气候可行性论证等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况，在相应阶段自行办理。

2．流程图的全流程总审批时限、各审批阶段和各审批事项的审批时限均不含专家评审、公示等特别程序和申请人编制申请材料、修改文本时限。

# Text boxes

［牵头部门：住建部门  审批时限：14个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：21个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：20个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：45个工作日］

项目策划生成

第四阶段-竣工验收阶段

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改部门 | 项目建议书审批 | 3个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 20个工作日内 |
| 发改部门 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 38个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 45个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 12个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收（备案） | 12个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 12个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 规划条件核实 | 12个工作日内 |
| 民防 部门 | 人防工程竣工验收备案 | 12个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 12个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 14个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 15个工作日内 |
| 民防 部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 18个工作日内 |
| 住建 部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 21个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 20个工作日内 |

注：1、市自然资源规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日内） |
| --- | --- |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核（5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可 （5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防15个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 公安 部门 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查 （5个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） （5个工作日内） |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 乡村建设规划许可证核发 （10个工作日内） |
| 住建 部门 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 （18个工作日内） |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查（15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审 （5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |  | 自然资源 和规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 水利和 湖泊部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |  | 宗教 部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |  |  |  |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 发改部门 | 政府投资项目初步设计审批（5个工作日内） | 固定资产投资项目节能评估和审查（5个工作日内） |  | 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 自然资源 和规划部门 | 国有建设用地使用权审批（10个工作日内） |  | 水利和湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

［牵头部门：住建部门  审批时限：14个工作日］

第四阶段-竣工验收阶段

［牵头部门：自然资源和规划部门 审批时限：45个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：21个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：20个工作日］

项目策划生成

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改部门 | 项目建议书审批 | 3个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 20个工作日内 |
| 发改部门 | 政府投资项目可行性研究报告审批 | 38个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 45个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 12个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收（备案） | 12个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 12个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 规划条件核实 | 12个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 12个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 14个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 15个工作日内 |
| 住建 部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 21个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 20个工作日内 |

注：1、自然资源和规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日内） |
| --- | --- |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查 （15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

| 第三阶段可并联或并行办理其他事项 |
| --- |
| 审核部门 | 审核事项 |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核 （5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可 （5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防15个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 公安 部门 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查 （5个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目）（5个工作日内） |
| 交通 部门 | 更新砍伐公路用地上的树木的许可 （5个工作日内） |
|  | 在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批（5个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审 （5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全 部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 （20个工作日内） |  | 自然资源 和规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 水利和湖泊 部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |
| --- | --- |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 发改部门 | 政府投资项目初步设计审批（5个工作日内） | 固定资产投资项目节能评估和审查（5个工作日内） |
| --- | --- | --- |

| 自然资源和规划部门 | 国有建设用地使用权审批（10个工作日内） |  | 水利和湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（10个工作日内） | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- | --- |

第四阶段-竣工验收阶段

［牵头部门：住建部门  审批时限：12个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：18个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：20个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：5个工作日］

项目策划生成

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 20个工作日内 |

注：1、自然资源和规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 10个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收（备案） | 10个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 10个工作日内 |
| 自然资源和规划部门 | 规划条件核实 | 10个工作日内 |
| 民防 部门 | 人防工程竣工验收备案 | 10个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 10个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 12个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 部门 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 5个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 15个工作日内 |
| 民防 部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 17个工作日内 |
| 住建 部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 18个工作日内 |

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日内） |
| --- | --- |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 乡村建设规划许可证核发 （10个工作日内） |
| 住建 部门 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 （18个工作日内） |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查（15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审（5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核 （5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可 （5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防15个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 公安 部门 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查（5个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目）（5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全 部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |  | 自然资源 和规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 水利和 湖泊部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |  | 宗教 部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |  |  |  |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 自然资源 和规划部门 | 国有建设用地使用权审批 （10个工作日内） |  | 水利和 湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可 （5个工作日内） |  | 发改 部门 | 固定资产投资项目节能评估和审查 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- |

第四阶段-竣工验收阶段

［牵头部门：住建部门  审批时限：18个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：12个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：20个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：5个工作日］

项目策划生成

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 15个工作日内 |
|  | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 18个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 20个工作日内 |

注：1、自然资源和规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 部门 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 5个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 10个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收（备案） | 10个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 10个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 规划条件核实 | 10个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 10个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 12个工作日内 |

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日） |
| --- | --- |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核（5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可 （5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防15个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 公安 部门 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查 （5个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） （5个工作日内） |
| 交通 部门 | 更新砍伐公路用地上的树木的许可 （5个工作日内） |
|  | 在公路上增设或者改造平面交叉道口的审批（5个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审（5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查 （15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全 部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |  | 自然资源 和规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 水利和湖泊 部门 | 洪水影响评价审批 （5个工作日内） | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 自然资源 和规划部门 | 国有建设用地使用权审批（10个工作日内） |  | 水利和湖泊 部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可 （5个工作日内） |  | 发改 部门 | 固定资产投资项目节能评估和审查 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 生态环境部门 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核（10个工作日内） | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- | --- |

第四阶段-竣工验收阶段

［牵头部门：住建部门  审批时限14个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：20个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：15个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门 审批时限：15个工作日］

项目策划生成

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 12个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收 （备案） | 12个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 12个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 规划条件核实 | 12个工作日内 |
| 民防 部门 | 人防工程 竣工验收备案 | 12个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 12个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 14个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 部门 | 企业投资项目核准/备案 | 备案即办、核准10个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 15个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 15个工作日内 |
| 民防 部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 18个工作日内 |
| 住建 部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 20个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 15个工作日内 |

注：1、自然资源和规划部门部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日内） |
| --- | --- |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核（5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可（5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防15个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） （5个工作日内） |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查 （15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审 （5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全 部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |
| --- | --- |

| 水利和湖泊 部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |
| --- | --- |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 自然资源 和规划部门 | 国有建设用地使用权审批 （10个工作日内） |  | 水利和湖泊 部门 | 生产建设项目水土保持方案审批 （5个工作日内） | 取水许可 （5个工作日内） |  | 发改 部门 | 固定资产投资项目节能评估和审查 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- |

［牵头部门：住建部门  审批时限：12个工作日］

第四阶段-竣工验收阶段

［牵头部门：住建部门  审批时限：10个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：20个工作日］

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：5个工作日］

项目策划生成

第三阶段-施工许可阶段

第二阶段-工程建设许可阶段

第一阶段-立项用地规划许可阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改 部门 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证 核发 | 5个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发（建设工程设计方案审查） | 20个工作日内 |

注：1、自然资源和规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 质量竣工验收监督 | 10个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收（备案） | 10个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 10个工作日内 |
| 自然资源和规划部门 | 规划条件核实 | 10个工作日内 |
| 民防 部门 | 人防工程竣工验收备案 | 10个工作日内 |
| 气象 部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 10个工作日内 |
| 住建 部门 | 建设工程竣工验收备案 | 12个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办结时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建 部门 | 建设工程消防设计审查（备案） | 7个工作日内 |
| 民防 部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 9个工作日内 |
| 住建 部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 10个工作日内 |

相关部门通过多规合一业务协同提出建设条件，以及需要开展的评估评价事项要求

区域评估：地震安全性评价、压覆重要矿产资源评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价、水资源论证、水土保持、洪水影响评价、文物保护评价、气候可行性论证。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装 （15个工作日内） |
| --- | --- |

第四阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核 （5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可 （5个工作日内） |
|  | 施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防7个工作日内完成） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 公安 部门 | 影响交通安全占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施的审查（5个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） （5个工作日内） |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 和规划部门 | 乡村建设规划许可证核发 （10个工作日内） |
| 住建 部门 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 （18个工作日内） |
| 应急管理 部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查 （15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源 部门 | 建设项目压覆矿产资源审批 （14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审（5个工作日内） |
| 文化和旅游 部门 | 建设工程文物保护和考古许可 （5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 国家安全 部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |  | 自然资源 和规划部门 | 风景名胜区内建设活动审批（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 水利和 湖泊部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |  | 宗教 部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |  |  |  |

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项

| 自然资源 和规划部门 | 国有建设用地使用权审批 （10个工作日内） |  | 水利和 湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可 （5个工作日内） |  | 发改 部门 | 固定资产投资项目节能评估和审查 （5个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 生态环境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- |

第一阶段-立项用地规划与建设工程规划阶段

第二阶段-施工许可阶段

第三阶段-竣工验收阶段

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建部门 | 质量竣工验收监督 | 12个工作日内 |
|  | 建设工程消防验收 （备案） | 12个工作日内 |
|  | 建设工程档案验收 | 12个工作日内 |
| 自然资源和规划部门 | 规划条件核实 | 12个工作日内 |
| 民防部门 | 人防工程竣工验收备案 | 12个工作日内 |
| 气象部门 | 雷电防护装置竣工验收（特定项目） | 12个工作日内 |
| 住建部门 | 建设工程竣工验收备案 | 14个工作日内 |

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 发改部门 | 企业投资项目备案 | 即办 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设用地规划许可证核发 | 5个工作日内 |
| 自然资源 和规划部门 | 建设工程规划类许可证核发 | 5个工作日内 |

［牵头部门：自然资源和规划部门  审批时限：5个工作日］

［牵头部门：住建部门  审批时限：21个工作日］

| 审核部门 | 审核事项 | 办理时限 |
| --- | --- | --- |
| 住建部门 | 建设工程消防设计审查 （备案） | 3个工作日内 |
| 民防部门 | 应建防空地下室的民用建筑项目报建审批 | 3个工作日内 |
| 住建部门 | 建筑工程施工许可证核发（质量监督手续） | 6个工作日内 |

［牵头部门：住建部门  审批时限：14个工作日］

项目策划生成阶段

发改、自然资源和规划部门通过项目策划生成已经确定无矿产资源、林地、文物保护、不涉及国家安全及生态保护红线等事项，设计方案审核通过，取得招拍挂用地，签订国有土地使用权出让合同，缴清地价，取得土地使用权。

施工图设计文件审查（联合图审，含消防、人防、技防）

15个工作日内完成

注：1、自然资源和规划部门通过审批系统将设计方案等材料推送给相关部门，各相关部门主动开展联合技术审查或技术指导，对后续的施工图设计工作提出技术指导意见。

2、用电、用气、用水申报于本阶段一次申报。市政公用部门在联合技术指导中主动提供供电方案、用水方案、用气要求，发放工程规划许可证时一并交给业主。

| 市政公共服务单位 | 市政公用设施报装（15个工作日内） |
| --- | --- |

第一阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 自然资源部门 | 建设项目压覆矿产资源审批（14个工作日内） |
| 自然资源 和规划部门 | 建设项目使用林地及在林业部门管理的自然保护区建立机构和修筑设施审批（核）的初审（5个工作日内） |
|  | 乡村建设规划许可证核发（5个工作日内） |
|  | 风景名胜区内建设活动审批（5个工作日内） |
| 文化和旅游部门 | 建设工程文物保护和考古许可（5个工作日内） |
| 住建部门 | 超限高层建筑工程抗震设防审批（18个工作日内） |
| 应急管理部门 | 危险化学品建设项目的安全条件审查（15个工作日内） |
|  | 危险化学品建设项目的安全设施设计审查（15个工作日内） |
| 国家安全部门 | 涉及国家安全事项的建设项目审批（20个工作日内） |
| 水利和湖泊 部门 | 洪水影响评价审批（5个工作日内） |
|  | 占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批（5个工作日内） |
| 宗教部门 | 宗教活动场所内改建或者新建建筑物审批（5个工作日内） |

第三阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 市政公共服务单位 | 市政公用设施接入（给排水、供电、燃气、通信等） |

第二阶段可并联或并行办理其他事项

| 审核 部门 | 审核事项 |
| --- | --- |
| 住建 部门 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移、供水、排水与污水处理设施审核（5个工作日内） |
|  | 城镇污水排入排水管网许可（5个工作日内） |
| 城管 部门 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 （1个工作日内） |
|  | 市政设施建设类审批（5个工作日内） |
|  | 建筑垃圾处置核准（1个工作日内） |
| 气象 部门 | 雷电防护装置设计审核（特定项目） （5个工作日内） |

第一、二阶段可并联或并行办理事项

| 发改 部门 | 固定资产投资项目节能评估和审查（5个工作日内） |  | 水利和 湖泊部门 | 生产建设项目水土保持方案审批（5个工作日内） | 取水许可 （5个工作日内） |  | 生态环 境部门 | 建设项目环境影响评价文件审批（含对污染物排放总量指标的核定与分配）（15个工作日内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |